一、系统模块划分（高内聚、低耦合）

| 模块编号 | 模块名称 | 职责 | 高内聚体现 | 低耦合体现 | 依赖模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 配置管理模块 | 加载 API Key、路径、校验参数等配置 | 所有配置集中管理 | 其他模块仅读取配置，不硬编码 | 无 |
| M2 | 数据源采集模块 | 封装 LBMA、SGE、汇率的获取逻辑（含重试） | 每个数据源独立类/函数 | 返回统一格式 dict，不关心存储 | M1 |
| M3 | 动态校验引擎模块 | 实现 LBMA/SGE/汇率的动态合理性校验 | 校验逻辑集中、可扩展 | 输入原始数据，输出 status + notes | M4（需读历史数据） |
| M4 | 数据库操作模块 | SQLite 连接、读写、查询、初始化 | 封装所有 DB 操作 | 提供清晰接口（如 save_record, get_recent_lbma） | M1 |
| M5 | 主调度与执行模块 | 协调采集 → 计算 → 校验 → 存储流程 | 业务流程集中控制 | 不直接操作网络或 DB，调用其他模块 | M2, M3, M4 |
| M6 | 备份与日志模块 | 管理日志输出、每周数据库备份 | 日志与备份策略内聚 | 被 M5 调用，不感知业务逻辑 | M1, M4 |

✅ 耦合控制关键：

- 模块间通过函数参数/返回值传递数据，不共享全局状态；

- 所有 I/O（网络、文件、DB）封装在独立模块；

- 校验逻辑不硬编码阈值，参数来自配置或历史数据查询。

二、开发优先级排序（按依赖与风险）

| 优先级 | 模块 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| P0（必须最先） | M4：数据库操作模块 | 所有数据最终落地依赖 DB；需先定义表结构，供其他模块设计数据格式 |
| P1（紧随其后） | M1：配置管理模块 | 为其他模块提供参数（如 API Key、路径、重试次数） |
| P2（核心功能） | M2：数据源采集模块 | 实现数据获取，依赖 M1，输出供 M3/M5 使用 |
| P3（关键逻辑） | M3：动态校验引擎模块 | 依赖 M4（查历史数据），需在采集后实现 |
| P4（主流程） | M5：主调度与执行模块 | 串联 M2→M3→M4，需待前序模块完成 |
| P5（辅助功能） | M6：备份与日志模块 | 可最后实现，不影响核心数据流 |

三、详细开发排期（总周期：5 个工作日）

假设每日有效开发时间 ≈ 3 小时，适合个人项目节奏。

Day 1：基础设施搭建（P0 + P1）

- 上午：

    - 设计并创建 SQLite 表 daily_gold_prices（含所有字段）

    - 实现 M4：数据库连接、初始化、写入、查询（如 get_recent_n_days()）

- 下午：

    - 实现 M1：配置文件（如 config.yaml 或 .env）

    - 支持读取 API Key、数据目录、日志路径、校验参数等

- 交付物：

        - database.py（M4）

        - config.py（M1）

        - gold_tracker.db（空表结构）

Day 2：数据获取能力（P2）

- 上午：

    - 实现 LBMA 采集（GoldAPI.io 调用 + 3 次重试）

    - 实现汇率采集（中国货币网解析 + 备用 API）

- 下午：

    - 实现 SGE 采集（官网或财经站解析 + 休市判断）

    - 统一返回格式：{"lbma": float, "sge": float/None, "fx": float}

- 交付物：

    - data_sources.py（M2）

    - 单元测试：模拟成功/失败场景

Day 3：动态校验逻辑（P3）

- 上午：

    - 实现 LBMA 动态校验（计算 20 日 μ/σ，冷启动处理）

    - 实现汇率变动校验（对比前一日）

- 下午：

    - 实现 SGE 理论价校验（结合 LBMA 与汇率）

    - 输出 status 与 validation_notes

- 交付物：

    - validator.py（M3）

    - 测试用例：正常值、异常值、冷启动场景

Day 4：主流程集成（P4）

- 全天：

    - 实现 M5：每日执行主函数

      - 调用 M2 获取数据

      - 调用 M3 校验

      - 调用 M4 存储

      - 处理异常与日志

    - 实现去重逻辑（按 date 主键）

    - 支持命令行参数（如 --date 2025-11-20 用于补全）

  - 交付物：

      - main.py（M5）

      - 端到端测试：模拟完整一日执行

Day 5：辅助功能与部署准备（P5）

- 上午：

    - 实现 M6：日志记录（含轮转）、数据库备份（按周）

- 下午：

    - 编写 Windows 任务计划配置指南

    - 整理依赖清单（requirements.txt）

    - 编写 README（含首次运行步骤）

- 交付物：

    - utils.py（M6）

    - requirements.txt

    - README.md

    - 完整可运行系统

四、里程碑与验收标准

| 里程碑 | 时间点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1：数据存储就绪 | Day 1 结束 | 可手动插入测试记录，DB 结构正确 |
| M2：数据可获取 | Day 2 结束 | 能成功输出当日三项原始数据 |
| M3：校验逻辑正确 | Day 3 结束 | 异常数据能被正确标记，正常数据通过 |
| M4：系统端到端运行 | Day 4 结束 | 执行python main.py可完成当日数据入库 |
| M5：部署就绪 | Day 5 结束 | 可在 Windows 任务计划中配置自动运行 |

五、技术栈与依赖（Python 3.13）

- 核心库：

    - sqlite3（内置）

    - requests（HTTP 调用）

    - pyyaml 或 python-dotenv（配置管理）

    - logging（内置日志）

- 可选工具：

    - BeautifulSoup 或 lxml（网页解析）

    - schedule（开发阶段测试用，生产用任务计划程序）

✅ 所有依赖均为轻量级，无重型框架，符合本地轻量部署目标。